PLAN DE TRAVAIL PROJET DE PFE DATAPROTECT

Projet : Développement d’une plateforme d’audit GRC pour ISO 27001 et DNSSI

Durée du projet : 4 mois (16 semaines)
Méthodologie : Approche Agile avec sprints hebdomadaires

Par JOELISON JOANNA V.

Plan de travail détaillé avec organisation en sprints

1. Introduction

Dans un contexte où les organisations doivent renforcer la sécurité de leurs systèmes d’information et se conformer à plusieurs référentiels tels que ISO 27001 et DNSSI, les audits de sécurité jouent un rôle essentiel dans l’évaluation du niveau de maturité en cybersécurité.

Cependant, ces audits sont souvent réalisés à l’aide d’outils bureautiques non structurés tels qu’Excel, ce qui limite l’exploitation et la centralisation des résultats.

L’objectif de ce projet est de développer une application web permettant de digitaliser les audits de sécurité, de centraliser les évaluations et de générer automatiquement des indicateurs de maturité, des visualisations graphiques et des plans d’actions.

2. Méthodologie de gestion de projet

Le projet sera réalisé selon une méthodologie Agile, organisée en sprints hebdomadaires.

Chaque sprint comprendra :

- La définition des objectifs

- Le développement des fonctionnalités

- Les tests

- Une revue des résultats

Cette approche permettra :

- Une progression progressive du projet

- Une meilleure adaptation aux besoins

- Une validation régulière avec l’encadrant

3. Planification des sprints (16 semaines)

Sprint 1 — Compréhension du projet

Objectifs :

- Prise en main du contexte du projet

- Étude des référentiels ISO 27001 et DNSSI

- Analyse du processus d’audit actuel

Travaux :

- Recherche documentaire

- Identification des domaines de sécurité

- Compréhension des contrôles d’audit

Livrables :

- Synthèse des référentiels

- Premières exigences fonctionnelles

Sprint 2 — Analyse des besoins

Objectifs :

- Identifier les besoins des auditeurs

- Définir les fonctionnalités du système

Travaux :

- Rédaction des exigences fonctionnelles

- Identification des acteurs du système

Livrables :

- Cahier des spécifications fonctionnelles

- Diagramme de cas d’utilisation

Sprint 3 — Conception du système

Objectifs :

- Définir l’architecture de l’application

Travaux :

- Conception de l’architecture technique

- Choix des technologies

Technologies envisagées :

Frontend : Angular
Backend : Spring Boot
Base de données : MySQL / PostgreSQL

Livrables :

- Architecture applicative

- Schéma général du système

Sprint 4 — Modélisation de la base de données

Objectifs :

- Concevoir la structure de stockage des données

Travaux :

- Modélisation des entités

- Création du modèle de base de données

Tables principales :

- Utilisateurs

- Audits

- Questions

- Réponses

- Référentiels

- Plans d’actions

Livrables :

- Modèle conceptuel de données

- Diagramme de classes

Sprint 5 — Mise en place de l’environnement technique

Objectifs :

- Initialiser les projets backend et frontend

Travaux :

- Création du projet Spring Boot

- Création du projet Angular

- Connexion à la base de données

- Configuration des API

Livrables :

- Environnement de développement opérationnel

Sprint 6 — Développement du module utilisateurs

Objectifs :

- Implémenter la gestion des utilisateurs

Travaux :

- Authentification

- Gestion des rôles

- Création des comptes utilisateurs

Livrables :

- API utilisateurs

- Interface de connexion

Sprint 7 — Développement du module référentiels

Objectifs :

- Intégrer les référentiels ISO 27001 et DNSSI

Travaux :

- Création des tables référentiels

- Ajout des questions d’audit

Livrables :

- Module de gestion des référentiels

Sprint 8 — Développement du module audits

Objectifs :

- Permettre la création et la gestion des audits

Travaux :

- Création d’un audit

- Association d’un référentiel

- Stockage des réponses

Livrables :

- API gestion des audits

Sprint 9 — Interface de réalisation des audits

Objectifs :

- Développer l’interface utilisateur pour répondre aux questionnaires

Travaux :

- Affichage des questions

- Saisie des réponses

- Sauvegarde automatique

Livrables :

- Interface audit fonctionnelle

Sprint 10 — Implémentation du système de scoring

Objectifs :

- Calculer automatiquement le niveau de conformité

Travaux :

- Définition du système de notation

- Calcul du score global

Exemple :

Conforme → 1
Partiel → 0.5
Non conforme → 0

Livrables :

- Moteur de calcul de maturité

Sprint 11 — Génération du plan d’actions

Objectifs :

- Proposer automatiquement des actions correctives

Travaux :

- Analyse des réponses

- Génération des recommandations

- Priorisation des actions

Livrables :

- Module plan d’actions

Sprint 12 — Développement du dashboard

Objectifs :

- Visualiser les résultats d’audit

Travaux :

- Création du tableau de bord

- Intégration des statistiques

Livrables :

- Dashboard interactif

Sprint 13 — Visualisation graphique

Objectifs :

- Représenter les résultats sous forme graphique

Travaux :

- Graphiques statistiques

- Rosace de maturité (radar chart)

Livrables :

- Visualisation graphique complète

Sprint 14 — Génération des rapports

Objectifs :

- Produire des rapports d’audit automatisés

Travaux :

- Génération PDF

- Synthèse des résultats

- Export des plans d’actions

Livrables :

- Module de génération de rapports

Sprint 15 — Tests et amélioration

Objectifs :

- Garantir la qualité de l’application

Travaux :

- Tests fonctionnels

- Correction des anomalies

- Optimisation de l’interface

Livrables :

- Version stable de l’application

Sprint 16 — Documentation et finalisation

Objectifs :

- Finaliser le projet

Travaux :

- Rédaction du rapport de stage

- Documentation technique

- Préparation de la soutenance

Livrables :

- Application finale

- Rapport complet

- Présentation du projet

4. Résultat attendu

À l’issue des 4 mois, la plateforme permettra :

- La digitalisation des audits ISO 27001 et DNSSI

- La centralisation des évaluations

- L’analyse automatique des résultats

- La génération de graphiques et d’une rosace de maturité

- La génération de rapports et de plans d’actions

Cette solution contribuera à améliorer la gestion et le suivi des audits de sécurité au sein des organisations.